软件开发服务合同

（合同编号：  	  ）

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

项目名称：

软件开发合作协议

合同编号：

甲方：

联系人：

联系方式：

邮箱：

乙方：

地址：

联系人：

联系方式：

邮箱：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国知识产权法》等法律法规、地方规章条例及行业规章之规定，甲乙双方为了建立长期的合作伙伴关系，明确双方责任，在软件开发合作过程中，本着相互合作、互惠互利的原则，共同协商达成如下协议，以便共同遵守：

第一条、合同标的

1、软件项目名称：               医疗集团智云管理系统。

2、内容及要求：

- 开发内容：根据甲乙双方合作的要求，乙方在规定时间内完成“_____________医疗集团智云管理系统”软件的功能开发，该系统的设计要求如下：

a、根据合作内容的实际情况设计开发与之相符合的系统。

b、供应链系统开发出包含（采购申报，领导审批，财务支付，发货供给功能）。

c、 企业微信公众平台系统开发

（2）开发特点：采用B/S架构，用户通过浏览器即能进行联网访问办公。

3、系统运行环境包括：IE6、7、8、10浏览器及使用 IE 核心的浏览器。

4、协助甲方软件著作权申请

5、协助甲方双软认证申请

6、协助甲方申报高新科技企业

7、合作开发时间：

(1)启动日期：自2018年3月  日开始启动。

(2)完成期限：自项目正式启动之日起，在  工作日内完成。

- 免费维护时间：自产品验收合格之日起一年内。

第二条、合作方式

甲方委托乙方根据合同规定开发             医疗集团智云管理系统软件项目，乙方接受甲方的委托为甲方提供开发。

第三条、双方的权利义务

1、甲方的权利义务

- 甲方应当提供专人与乙方联络并对乙方的开发进度及质量进行监督。

- （2）甲方应当提供软件开发所需要的所有数据交给乙方，并保证数据的正确性。

（3）甲方应当及时支付软件合作开发费用，保证软件合作开发费用及时到位。

（4）甲方应当依合同约定，及时检验、测试所开发的软件。

- 甲方在软件符合约定时，依合同约定接受软件。

2、乙方的权利和义务

（1）乙方应当提供专人与甲方联络并及时向甲方说明开发进度及情况。

（2）乙方应当制定＜软件开发研究计划＞，经甲方确认后，按照＜软件开发研究计划＞的约定及时、正确的完成系统的开发。

（3）乙方有责任按甲方的要求在规定时间内完成项目开发，完成需要开发的内容。

（4）在项目开发完毕之后，在乙方对甲方提供的维护服务期之内，由于甲方设计变更而导致系统的非主要框架的变更，若变更范围在本合同所规定的功能范围之内，乙方有义务免费为甲方修改变更内容。

（5）乙方有义务自行准备软件开发所需的硬设备、开发数据（6）乙方在其开发的范围内有为甲方提供培训及维护的义务（7）乙方不得将本合同标的委托或外包给他人完成。

（8）乙方对本软件的开发及在开发过程中所获得的所有数据负有保密的义务。

（9）乙方不得在程序中加插和软件功能无关的程序或预留一些危害软件安全的漏洞（10）乙方在开发出符合合同约定的产品后有权要求甲方依合同约定支付报酬。

第四条、合作软件的交付

1、乙方应当在90天内将软件产品交付甲方；

2、乙方交付产品时需要向甲方提交如下材料：

- 完成甲方功能要求的可执行软件；

- 软件的开发计划文件；

（3）软件的设计文件；

（4）软件的模拟环境；

（5）软件的质量保证计划；

（6）软件的确认测试计划；

（7）软件的源代码；

（8）软件的使用说明书；

（9）软件开发过程中产生的其它文档。

3、开发完毕，乙方应将系统的所有文件、源代码移交给甲方。

4、软件产品的交付形式应当为电子档（以作备档） 。

第五条、验收条款

1、开发阶段的验收：甲方应当按照开发计划在每一个开发阶段对乙方所开发的产品进行检测和验收，在不符合开发计划时，甲方有权要求乙方修改。

2、产品交付的验收：

- 验收标准为：a.程序正常运行；b.方案中提到的功能全部实现；c.项目按时完成；

- d.文档和源代码齐全；e.将系统架设到甲方指定的服务器上。

（2）验收期限为 30 天时间。

第六条、付款方式

本协议采用付款方式为转账付款。

总承包费用人民币¥160000元，（大写：人民币壹拾陆万元整）。甲方按开发进度分三个

阶段向乙方支付：

1、合同正式签订后3个工作日内支付首次合同费用金额¥60000元，（大写：人民币陆万	元整）；

2、软件首期开发完成，即微信公众号搭建完成和软件主框架搭建完毕，3个工作日内支付二次费用，金额¥50000元，（大写：人民币伍万元整）；

3、协助甲方完成软著申报、双软申报、高新科技企业申报。软件交由甲方测试无任何问题后，3个工作日内支付剩余合同金额¥50000元，（大写：人民币伍万元整）；

4、在实施过程中因甲方需求变更所引起的费用变更，由甲乙双方签订补充协议予以约定。

第七条、培训及维护

1、乙方应对甲方进行开发系统的实施及维护的培训，以确保甲方能正确使用该软件。

2、乙方必须派专业人员对甲方进行软件安装和调试的培训；

3、乙方应通过电话、EMAIL、现场服务等方式协助甲方的系统维护，乙方有义务及时响应并认真服务，努力确保甲方所委托开发系统的正常使用。

第八条、保密条款

1、乙方对本协议的内容、项目开发成果及开发过程中涉及的文件、资料材料负有保密义务，未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄漏；

2、乙方对甲方提供的、对本次开发有关的资料负有保密义务，未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄漏；

3、乙方有责任对本协议的内容进行保密；

4、乙方有责任对为甲方所开发的软件进行保密，在未经甲方书面许可的情况下，不得向第三方泄露；

5、本合同履行过程中乙方获知的甲方商业秘密或其它技术及经营信息均负有保密义务,不得向任何第三方透露或泄露。

第九条、知识产权归属

1、因本协议产生的开发成果（含源代码，系统技术文文件，软件，数据等）由甲方享有知识产权。

2、乙方承诺使用合法的、正版的开发工具。

3、甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后继改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方享有。

4、乙方在未得到甲方书面授权，不得在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项目研究开发成果进行后续改进。如乙方擅自改进操作的由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，仍归甲方享有。

第十条、违约责任

1、任何一方有证据表明对方已经、正在或将要违约，可以中止履行本合同，但应及时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方按照合同总金额的10%作为赔偿违约金。

2、任何一方违反合同约定，迟延履行合同，以使本合同标的失去市场价值时，另一方有权解除合同并要求对方按照合同总金额的 10%作为赔偿违约金。

3、乙方如在程序中加插和软件功能无关的程序或预留一些危害软件安全的漏洞，甲方有权要求乙方完善软件并且赔偿损失，同时甲方有权要求对方按照合同总金额的 10%作为赔偿违约金。

4、甲方未按合同约定进行验收，导致系统无法依约定完成的，甲方应当承担开发延期的不利后果。

5、甲方未按合同约定支付软件开发总费用的，乙方有权要求甲方支付软件开发应支付而未支付费用的 10%的收取违约金。

第十一条、合同终止及解除

1、因不可抗力或意外事故导致本外包合同所指向的软件开发无法继续时，该合同终止。

2、在现有水平和条件以难以克服的技术困难，导致软件开发全部失败时，该合同自动终止。

3、在甲、乙任何一方有严重违约行为时，另一方有权单方解除合同。

4、经甲乙双方协商一致，可以解除。

第十二条、争议解决

双方在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，在不能达成一致意见时，双方均有权向甲方住所地法院提起诉讼。

第十三条、其它条款

1、如果本合同任何条款根据现行法律被确定为无效或无法实施，本合同的其它所有条款将继续有效。此种情况下，双方将以有效的约定替换该约定，且该有效约定应尽可能接近原约定和本合同相应的精神和宗旨。

2、本合同经双方授权代表签字盖章，自签订日起生效。

3、本合同一式陆份，甲方执贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。（以下无正文）

甲	方：				      乙	方：

地址：					地    址：

授权代表：				      授权代表：

联系电话：				      联系电话：

签订时间：	年	月	日	      签订时间：	      年	月	日