装饰工程

合

同

书

甲方：

乙方：

装饰工程合同

发包方（简称乙方）：                              联系方式：                   
承包方（简称乙方）：                 联系方式：
     根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。 
第一条 工程概况 
1．装修施工地点：                                。

2．承包方式： 乙方包工包料（五金配件，各种灯，甲方负责提供）  
3．总价款：￥      元，大写（人民币）：           整。 
4．工期：自2015年    月     日开工，至2015年     月       日竣工。

工期         天。 
第二条 材料供应的约定： 
1．承包方提供材料：

乙方负责采购装修内容包含供应的材料（预算中不含的由甲方自行采购材料、材料的标准应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。甲方如发现乙方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向乙方提出，乙方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由乙方承担。乙方自带的施工工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费，因工具产生的易耗品（如钻头、锯片等），由乙方承担。
第三条 关于工程质量及验收的约定： 
1．本工程执行《住宅建筑装饰工程技术规程》、《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准，质量评定验收标准。 
2．本工程由乙方设计，并向甲方提供设计图纸，乙方不得擅自更改。 
3．在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定。凡甲方私自与施工人员商定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。 
4．工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续，如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期。 
5、工程保修期壹年。竣工验收后甲、乙双方签署《工程保修单》，凭保修单实行保修，保修期一年，从竣工验收签章之日起算。 
第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定： 
1．乙方提供的设计图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责修复和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。 
2．乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电、用燃气等必须注意安全，如乙方因此而造成相关后果，由乙方担当。
3．乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
4．乙方应做好对施工完成品的保护工作。

第五条 关于工程价款及结算的约定： 
1. 工程款付款方式：

工程款付款时间表

合同签订后当天35%                 元。

工期过半二期工程开始前（完成瓦工、木工、水电工等相关工程并通过验收）62%                元。

竣工验收 验收合格后应付尾款 5%              元。

合计100%                           元。

2．双方款项往来均应出具收据，施工结束若甲方要求开具发票，票税由甲方承担，如不需开具发票则按收据进行结算确认。

第六条 其它事项 
1．甲方工作： 
（1）甲方应在开工前三天，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

（2）做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。 
2．乙方工作： 
（1）设计图纸或施工说明进行现场交底。 
（2）对甲方滞留在现场的家具、陈设等在施工过程中注意保护。

第七条 违约责任： 
1．甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天按千分之一支付违约金。 
2．由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付工程总额千分之一的违约金。 
3．甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担责任。 
4．乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。 
5．工程未办理验收、结算手续，乙方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由乙方负责。
第八条 纠纷处理方式： 
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商调解解决，或协商调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。 
第九条 合同的变更和解除： 
1．合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 ％支付违约金，并办理终止合同手续。 
2．施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第十条 附则： 
1．工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙交乙方工程负责人保管。 
2．本合同签订后，工程不得转包。 
3．本合同一式两份甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力

甲方（签章）：                           乙方（签章）：

委托代理人 ：                           法定代表人：

地 址：                                    地 址：

电 话：                                 电 话：

签订日期：       年    月    日